SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení územní studie

„Pražské předměstí 9a + 9b + 9c“

BEROUN

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

I. 	Smluvní strany:

Objednatel:			Město Beroun

Husovo nám. 68

Beroun-Centrum, 26601 Beroun

IČO:				00233129DIČ:

DIČ:       			CZ00233129

zastoupen:			Ing. arch. Danou Vilhelmovou – vedoucí odboru územního plánování a regionálního

rozvoje Městského úřadu Beroun

bankovní spojení:      	číslo účtu: 326131

kód banky: 0100

dále jen “objednatel”

Zhotovitel:		 	Ing. arch. Michaela Štádlerová

Na Míčánce, 2717/2g, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČO:  				44257112

DIČ: 				CZ44257112

tel.:				606293915

e-mail:			           michaela_stadlerova@seznam.cz

bankovní spojení:     	           číslo účtu: 188702580

kód banky: 0300

dále jen “zhotovitel”

Navrhovatel:                      Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D.

nar. 5.8.1985

Pod Lesem 150, Lhotka, 267 23 Lochovice

dále jen „navrhovatel“

II.        Úvodní prohlášení

- Městský úřad Beroun je ve smyslu § 6 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizovatelem územní studie (dále jen „pořizovatel“).

- Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cena za dílo bude uhrazena podílově, 60 % ceny díla uhradí objednatel (90 000,- Kč) a 40 % ceny díla uhradí navrhovatel (60 000,- Kč). Podíl je stanoven poměrem ploch, které jsou součástí územní studie.

- Zhotovitel má v souladu s předmětem svého podnikání oprávnění k provádění činnosti dle této smlouvy, splňuje kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost ve smyslu §24, odst. 2 stavebního zákona a je autorizovaným architektem, č. autorizace ČKA 00435.

II. 	Předmět díla

1)	Zhotovitel se zavazuje  pro objednatele zpracovat dílo:  ÚZEMNÍ STUDIE (ÚS) BEROUN „PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ – 9a+9b+9c+9d“ (v územním plánu část zastavitelné plochy 9 o výměře cca 4,5ha - rozsah řešeného území je součástí grafické přílohy této smlouvy).

III. 	Doplňující průzkumy a rozbory

1)	Doplňující průzkumy a rozbory (DPR) a to v rozsahu nezbytném pro zpracování zadání územní 	studie. DPR budou např. obsahovat zjištění hodnot, limitů a nedostatků vyskytujících se v řešeném 	území, vyhodnocení zjištěných údajů. Provedení analýzy podkladů od pořizovatele. Objasnění podstatných urbanistických, architektonických a územně technických podmínek. Uskutečnění nezbytných předběžných jednání s vlastníky a správci technické a dopravní infrastruktury, s příslušnými dotčenými orgány veřejné správy (např. z hlediska životního prostředí, dopravy a technické infrastruktury).

IV.	Koncept územní studie

1)	Na základě výsledků získaných při činnostech uvedených v částech díla III.  bude vypracován 	koncept díla, a to v rozsahu předepsaném zadáním územní studie. Spoluúčast zhotovitele na 	projednávání konceptu zhotoveného díla za účasti objednatele, navrhovatele a pořizovatele.

V.	Územní studie - čistopis

1)	Upravení konceptu územní studie podle písemných požadavků pořizovatele, které vyplynou z projednání  konceptu. Upravený návrh územní studie předloží zhotovitel pořizovateli k odsouhlasení.

V případě připomínek pořizovatele k upravenému návrhu ÚS zhotovitel připomínky zapracuje do 	čistopisu územní studie a předloží pořizovateli.

VI. 	Pořizovatel díla

1)	Výkon funkce pořizovatele zajišťuje v přenesené působnosti Městský úřad Beroun zastoupený oprávněnou     úřední osobou Ing. arch. Danou Vilhelmovou vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun.

VII. 	Doba plnění, počet vyhotovení

1)           Smluvní strany se dohodly, že dílo bude plněno postupně po těchto etapách a v termínech:

část díla III.

termín plnění etapy je do 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

část díla IV.

termín plnění etapy je do 8 týdnů od předání zadání ÚS pořizovatelem

část díla V.

termín plnění etapy je do 3 týdnů od předání písemných pokynů na úpravu konceptu zhotoviteli 	pořizovatelem

2)   	Dílo bude zhotovitelem předáváno objednateli po ukončení jednotlivých etap díla. Ten je povinen při převzetí každé etapy díla zhotoviteli písemně potvrdit převzetí etapy podpisem na předávacím protokolu. Dřívější plnění etapy zhotovitelem je možné. Objednatel převezme dokončenou etapu i před uplynutím dohodnutého termínu plnění etapy.

3)    	Doplňující průzkumy a rozbory budou vyhotoveny v počtu 1 tiskové paré a v elektronické podobě (formát PDF, JPG 300 dpi a v  některém z vektorových formátů DWG/DXF/DGN/SHP včetně všech potřebných knihoven symbolů a definic vzhledu v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání). Každou další etapu díla zhotovitel předá objednateli v počtu a podobě vyhotovení dle požadavků na předání územní studie v jejím zadání a včetně všech potřebných knihoven symbolů a definic vzhledu.

VIII. 	Cena díla a platební podmínky

- Dále uvedené základní ceny částí díla jsou stanoveny dohodou smluvních stran jako ceny obsahující veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení všech součástí plnění.

- Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cena za dílo bude uhrazena podílově, 60 % ceny uhradí objednatel (90 000,- Kč) a 40 % navrhovatel (60 000,- Kč). Podíl je stanoven poměrem ploch, které jsou součástí územní studie. Zhotovitel vystaví objednateli a navrhovateli faktury, které budou v součtu odpovídat daným podílům.

- Základní cena části díla Doplňující průzkumy a rozbory

činí 30 000,- Kč, přičemž daná část díla bude hrazena navrhovatelem.

4)	Základní cena části díla Koncept územní studie

činí 90 000,- Kč, přičemž daná část díla bude hrazena objednatelem.

5)	Základní cena části díla Územní studie - čistopis

činí 30 000,- Kč, přičemž daná část díla bude hrazena navrhovatelem.

6)    	Cena za dílo je stanovena jako cena maximální a zahrnuje veškeré práce a činnosti vyplývající ze 	zadávacích podkladů.,

7)	Sazba DPH nebude zhotovitelem účtována. Zhotovitel není plátce DPH.

8)	Zpracované etapy díla budou předány objednateli včetně předávacího protokolu. Doba splatnosti faktur bude 30 kalendářních dnů. Objednatel a navrhovatel se zavazují zaplatit faktury do 30 kalendářních dnů ode dne doručení.

9)	Pokud dojde k zastavení prací na díle ze strany objednatele, vyfakturuje zhotovitel veškeré náklady rozpracovaného díla a objednatel je uhradí zhotoviteli. Pokud dojde k zastavení prací na díle ze strany navrhovatele, vyfakturuje zhotovitel veškeré náklady rozpracovaného díla a navrhovatel je uhradí zhotoviteli.

IX.	Smluvní pokuty

1)     	Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutých termínů plnění zaplatit objednateli i navrhovateli  smluvní pokutu ve výši 0,5 % z jim fakturované částky (ceny etapy díla) za každý den prodlení.

2)      	Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnuté ceny etapy díla zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z jim fakturované částky (ceny etapy díla) za každý den prodlení.

3)       Navrhovatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých cen etap díla zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z jim fakturované částky (ceny etapy díla) za každý den prodlení.

X.	Podklady

1)	Při podpisu smlouvy o dílo pořizovatel předá zhotoviteli tyto podklady:

1.1)	Katastrální mapa pro k.ú. Beroun, nejaktuálnější ortofotomapa

1.2)	Vektorové mapové podklady pro výkresy včetně výškopisu

1.3)	Územně analytické podklady ORP Beroun  - aktuální

1.4)	Územní plán Beroun - právní stav

1.5)	Veškerá dostupná dokumentace týkající se lokality 9 a nejbližšího okolí

XI.     	Jiná ujednání

1)	Zhotovitel je povinen veškerou dokumentaci související s předmětem díla archivovat způsobem a po dobu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2)	Dnem zaplacení etapy díla objednatelem nebo navrhovatelem zhotoviteli se etapa díla stává výhradně    vlastnictvím objednatele.

3)	Objednatel je oprávněn kontrolovat části díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, se zadáním územní studie nebo s právními předpisy, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad. Případné vady na předmětu díla oznámí objednatel zhotoviteli písemnou formou. Zhotovitel je povinen do 7 kalendářních dnů písemně odpovědět. Ve své odpovědi navrhne způsob odstranění vad.

4)	V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele nebo navrhovatele, bude zhotovitel za rozpracované dílo fakturovat objednateli nebo navrhovateli částku za provedené práce ke dni odstoupení od smlouvy nebo ke dni zrušení smlouvy.

XII.	Záruka za dílo

1)	Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedeného díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude 	zpracováno v souladu se stavebním zákonem, vyhláškami, dalšími právními předpisy a se zadáním 	územní studie. Záruční doba díla je 5 let od předání poslední části díla.

XIII.	Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel,  jeden navrhovatel, jeden zhotovitel a jeden pořizovatel. Podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech stejnopisech smlouvy.

- Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

3)	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou  	podepsány

osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Dodatky budou číslovány podle 	časového pořadí.

4)  	Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje k nabytí účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) a na profilu objednatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byly na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny.

- Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.1. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016 ze dne 6. 4. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2017. Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání

- Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru  smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí.  Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek

Ve Berouně, dne 13.8.2018

za objednatele:						    ............................................................

Ing. arch. Dana Vilhelmová

vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Městského úřadu Beroun

V Praze dne 22.8.2018

za zhotovitele:		    			     	   .............................................................

Ing. arch. Michaela Štádlerová

V Berouně dne 13.8.2018

za navrhovatele:                                                                   ………………………………………

Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D.

příloha - rozsah řešeného území: